Møde 13-10-2017

Deltagere: Parweiz, Erik, Rasmus, Mathias, Christoffer, Lars

Referent: Lars

* Feedback Review1
  + Spørgsmål til vejleder:
    - Skal brugeren være primær aktør, når det er alarmer? Det skal vi snakke med Søren om
    - Er det et funktionelt krav, at den skal kunne starte og stoppe trådløst?
  + Execution time – Lars skriver en ny formulering
  + Accepttest: Skal kigges igennem for formuleringer og sproglige fejl
  + Accepttest: Vi venter med at skrive test til den trådløse del
  + Vi skal huske at ændre de steder, hvor der står fx ”lavt niveau” ved batteri og væskebeholdning – disse niveauer skal også bestemmes
* Retrospective
  + Mathias:
    - Det er gået godt med at lave diagrammer. Sprinten blev veludført.
    - Når man har lavet noget, skal det ligges direkte i dokumentet – ikke blot i GIT. Så kan man give feedback direkte der.
  + Christoffer:
    - Vi var sløve til at komme i gang. Det er fint med feedback, men det er bedre at få lavet opgaverne, før der gives feedback
  + Lars:
    - Savner at vi kan sidde alle sammen og arbejde sammen, så vi bedre kan koordinere på tværs af diagrammer
  + Parweiz:
    - Kun positivt
  + Erik:
    - Det virker fint med scrum.
  + Rasmus:
    - Det er forvirrende, at der er så mange datoer i spil til de forskellige møder, når der er reviews. Det virker bedre, hvis vi lader én person stå for kontakten.
* Feedback på gr. 15
* Sprintplanning
  + Punkter er lagt på redmine
  + Sprintet kører indtil møde med Søren d. 25. oktober
* Næste møder:
  + Mandag d. 23. klokken 12 til daily scrum
  + Møde med Søren onsdag d. 25. klokken 12.15
  + Vi mødes fredag klokken 10 til en ny sprint planning